UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Sistema Gestor de la Configuración del Software (GCS)

Curso: Patrones de Software

Docente: Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

De La Cruz Choque, Ricardo Miguel 			(2019063329)

Mamani Condori, Gilmer Donaldo			(2012042779)

Tacna – Perú

2025

Sistema Gestor de la Configuración del Software (GCS)

Documento de Arquitectura de Software

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | RMDC | RMDC | PC | 23/10/2025 | Versión Original |

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	3

1.	Propuesta narrativa	4

1.1.	Planteamiento del Problema	4

1.2.	Justificación del proyecto	4

1.3.	Objetivo general	4

1.4.	Beneficios	4

1.5.	Alcance	5

1.6.	Requerimientos del sistema	5

1.7.	Restricciones	5

1.8.	Supuestos	6

1.9.	Resultados esperados	6

1.10.	Metodología de implementación	6

1.11.	Actores claves	6

1.12.	Papel y responsabilidades del personal	6

1.13.	Plan de monitoreo y evaluación	7

1.14.	Cronograma del proyecto	7

1.15.	Hitos de entregables	8

2.	Presupuesto	8

2.1.	Planteamiento de aplicación del presupuesto	8

2.2.	Presupuesto	8

2.3.	Análisis de factibilidad	9

2.4.	Evaluación financiera	9

# Resumen Ejecutivo

El Sistema Gestor de la Configuración del Software (GCS) propone una plataforma web centralizada (ASP.NET MVC 5, IIS, SQL Server 2016+) para estandarizar el control de versiones, cambios y trazabilidad en proyectos de software. La versión inicial (R1, 4 meses) entrega: autenticación, gestión básica de usuarios/roles, creación/edición/archivado de proyectos, registro de cambios y un historial por proyecto con vinculación manual a commits/PR/MR de GitHub/GitLab.

El proyecto es técnica y económicamente factible; cuenta con alcance acotado, riesgos controlados y una arquitectura por capas ya implementada en el repositorio. Se espera una mejora medible en eficiencia y calidad del proceso, con impactos directos en tiempos de integración, auditoría y colaboración.

# Propuesta narrativa

## Planteamiento del Problema

Los equipos de desarrollo colaborativo carecen de una herramienta unificada para control de versiones y trazabilidad: no se audita con precisión quién/cómo/cuándo cambió algo; la vinculación con tareas/requisitos es dispareja; y los procesos de liberación se vuelven frágiles y costosos. Esto genera errores, retrabajo y falta de visibilidad para la toma de decisiones.

## Justificación del proyecto

El GCS responde a una necesidad concreta de los equipos de desarrollo: unificar el control de versiones, el registro de cambios y la trazabilidad en un solo lugar. Hoy, la información está dispersa, los procesos no siempre están estandarizados y eso impacta tiempos, costos y calidad. Con un monolito ASP.NET MVC 5 sobre IIS + SQL Server 2016+, el proyecto prioriza entregar en 4 meses un núcleo usable (login/roles, proyectos, registro de cambios, vinculación manual con repos y un historial por proyecto) que reduzca el riesgo de integración y mejore la visibilidad del ciclo de vida.

Económicamente, la inversión S/ 14,784.00 resulta viable (B/C≈1.05, VAN positivo, TIR≈16%), y académicamente consolida buenas prácticas de arquitectura, trazabilidad y pruebas.

## Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web centralizado que permita gestionar la configuración del software con control riguroso de cambios y trazabilidad completa a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.

## Beneficios

- Menos retrabajo y errores: registro uniforme de cambios y visibilidad del historial.

- Mejor coordinación: PM/SM, Dev, QA y DevOps trabajan sobre la misma “fuente de verdad”.

- Trazabilidad mínima garantizada: quién, qué y cuándo en operaciones clave.

- Adopción simple: UI Razor/jQuery/Tailwind, despliegue conocido (IIS + SQL Server).

- Base para crecer: tablero, QA, releases e integraciones automáticas pueden sumarse luego sin rehacer la arquitectura.

## Alcance

R1 (4 meses):

- Autenticación y roles (Admin, PM/SM, Dev, QA, DevOps).

- Proyectos: crear, editar, archivar (sin borrado físico).

- Registro de cambios con autor/fecha/resumen.

- Vinculación manual de commit/PR/MR (hash/URL).

- Historial de cambios por proyecto (filtros básicos).

Fuera de R1 (planificado): tablero metodológico, etiquetas/tareas ampliadas, validación QA, releases e integración automática por webhooks.

## Requerimientos del sistema

Funcionales R1: RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-007, RF-008 (manual), RF-009.
No funcionales clave: plataforma IIS + SQL Server 2016+, navegadores Chrome/Edge/Firefox, seguridad por roles y hash de contraseñas, >95% de disponibilidad de referencia, auditoría mínima, arquitectura por capas.

## Restricciones

- Stack fijado: .NET Framework 4.7/4.8, ASP.NET MVC 5, IIS, SQL Server 2016+.

- Integraciones limitadas a GitHub/GitLab; en R1 la referencia es manual.

- Tiempo y presupuesto cerrados: 4 meses, S/ 14,784.00.

- Sin procesamiento en background: operaciones HTTP síncronas.

## Supuestos

- Los usuarios cuentan con navegador moderno y conexión estable.

- Existe un servidor Windows con IIS y una instancia de SQL Server 2016+.

- El equipo conoce prácticas básicas de control de versiones y trazabilidad.

## Resultados esperados

- Reducción de errores de integración y tiempos de coordinación.

- Visibilidad del estado y del historial de cada proyecto.

- Alineamiento entre perfiles (Dev/QA/PM/DevOps) y adopción gradual de prácticas de cambio controlado.

- Retorno positivo conforme al análisis financiero (B/C>1, VAN>0, TIR≈16%).

## Metodología de implementación

Estrategia iterativa e incremental: diseñar y construir primero el núcleo de trazabilidad (login/roles, proyectos, cambios, historial); luego la vinculación manual con repos; y dejar preparado el punto de extensión para webhooks. Arquitectura en capas (Controllers → Repositories → Models → Views) y análisis/diseño con BCE. Validaciones con DataAnnotations, seguridad por roles con [Authorize], y repositorios para desacoplar la persistencia.

## Actores claves

- Admin: gestiona usuarios y roles.

- PM/SM: crea/edita/archiva proyectos, gestiona equipo.

- Dev: registra cambios y vincula referencias.

- QA: consulta historial, valida (módulo posterior).

- DevOps: configura integraciones (básicas ahora, automáticas después).

## Papel y responsabilidades del personal

- Equipo de desarrollo (2 personas): implementación MVC, vistas Razor, repositorios, scripts SQL; calidad básica (pruebas de unidad/integración).

- Coordinación/PM académico: priorización de RF, control de versiones, revisión de hitos, trazabilidad de decisiones.

- Soporte/DevOps (rol asumido por el equipo): despliegue en IIS, conexión a SQL Server, respaldos de BD y configuración de SMTP si aplica.

## Plan de monitoreo y evaluación

- Indicadores de calidad (SAD):

  - Disponibilidad de referencia >95%.

  - Tiempos de respuesta: listados ≤2s (con paginación), mover tarjeta ≤1.5s.

  - Seguridad: rutas protegidas por rol; contraseñas con hash; AntiForgery en POST.

  - Mantenibilidad: cambios menores con impacto acotado; pruebas con repos “fake”.

- Evidencia y control: checklist por RF, capturas de pantalla, registros de eventos y consultas SQL (índices/paginación).

- Revisiones por hito: demo funcional y cierre de pendientes.

## Cronograma del proyecto

I. Planificación y Análisis (15/09/2025–29/09/2025): SRS y definición arquitectónica base.

II. Diseño Detallado (30/09/2025–14/10/2025): UI/Wireframes, esquema BD, patrones (SAD).

III. Implementación del Core (15/10/2025–30/10/2025): Usuarios/Roles, seguridad y núcleo de proyectos.

IV. Funcionalidades (01/11/2025–15/11/2025): Registro de cambios, vinculación manual con repos, historial.

V. Pruebas y QA (16/11/2025–30/11/2025): pruebas funcionales y de rendimiento (25010).

VI. Despliegue y Cierre (01/12/2025–03/12/2025): entrega en IIS, manual técnico y cierre.

## Hitos de entregables

H1: SRS + SAD base aprobados (fin Fase I).

H2: Diseño detallado (diagramas, DDL, wireframes) (fin Fase II).

H3: Módulo Usuarios/Roles + Proyectos (fin Fase III).

H4: Cambios + Vinculación manual + Historial (fin Fase IV).

H5: Informe de pruebas y criterios de aceptación cumplidos (fin Fase V).

H6: Paquete de despliegue IIS + Manuales + Acta de cierre (fin Fase VI).

# Presupuesto

## Planteamiento de aplicación del presupuesto

El presupuesto del GCS se orienta a terminar R1 en 4 meses priorizando lo esencial: desarrollo (implementación MVC, vistas Razor, repositorios, scripts de BD), pruebas básicas y despliegue en IIS. La mayor parte del gasto se concentra en personal (programación, pruebas y coordinación), seguido por el ambiente de trabajo (herramientas/soporte) y costos operativos y generales necesarios para sostener el proyecto durante su ejecución.

En términos proporcionales, Personal representa aprox. 86.6% del total, Ambiente un 6.2%, Generales un 4.6% y Operativos un 2.6%. Esta distribución es coherente con un desarrollo académico/organizacional donde el mayor valor proviene del trabajo técnico y de la integración de componentes ya disponibles en la institución.

La ejecución financiera se alinea a los hitos del proyecto: SRS/SAD base (H1), diseño detallado (H2), núcleo de usuarios/roles/proyectos (H3), cambios+vinculación manual+historial (H4), pruebas (H5) y despliegue final (H6). El desembolso se calendariza para asegurar continuidad (conectividad, dominio/hosting básico si aplica) y previsibilidad de pagos al equipo.

## Presupuesto

El presupuesto total de inversión inicial (Io) es de S/ 14,784.00.

| Rubro de Gasto | Monto (S/) | Descripción breve |
| --- | --- | --- |
| Costo de Personal | 12,800.00 | Remuneraciones del equipo de desarrollo (4 meses). |
| Costo del Ambiente | 920.00 | Herramientas/soporte del entorno de trabajo durante el proyecto. |
| Costos Generales | 684.00 | Gastos administrativos y de operación asociados a la ejecución. |
| Costos Operativos | 380.00 | Conectividad/dominio u otros servicios necesarios para el desarrollo. |
| TOTAL DE INVERSIÓN | 14,784.00 | — |

## Análisis de factibilidad

Desde el punto de vista operativo, el plan usa un stack conocido (ASP.NET MVC 5, IIS y SQL Server 2016+), lo que reduce curva de aprendizaje y costos de adopción. No se contemplan procesos en background ni infraestructura compleja; se favorece un monolito web fácil de desplegar y mantener.

En lo financiero, el presupuesto es suficiente para completar R1 con el equipo definido. La concentración del gasto en personal es consistente con la naturaleza del entregable (software a medida) y habilita el cumplimiento de los hitos técnicos. La factibilidad económica se apoya en el análisis previo: una inversión contenida con retornos proyectados por ahorros de productividad y reducción de errores.

## Evaluación financiera

Se mantiene el escenario ya validado:

- Inversión inicial (Io): S/ 14,784.00

- Horizonte de evaluación: 3 años

- Tasa de descuento (COK): 12%

- Ingresos/Ahorros anuales estimados: S/ 9,000.00

- Egresos operativos anuales: S/ 2,400.00

- Flujo neto anual: S/ 6,600.00

Flujo de caja evaluado

| Periodo | Ingresos (S/.) | Egresos (S/.) | Flujo neto (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | 14,784.00 | -14,784.00 |
| 1 | 9,000.00 | 2,400.00 | 6,600.00 |
| 2 | 9,000.00 | 2,400.00 | 6,600.00 |
| 3 | 9,000.00 | 2,400.00 | 6,600.00 |

Indicadores:

- Relación B/C ≈ 1.05 (mayor a 1 ⇒ aceptable).

- VAN ≈ S/ 1,068.09 (positivo ⇒ crea valor).

- TIR ≈ 16% (supera la tasa de descuento del 12% ⇒ rentable).

Lectura ejecutiva: los indicadores muestran que la inversión es razonable y recuperable bajo los supuestos definidos. En términos prácticos, el proyecto no solo es entregable en 4 meses con los recursos asignados, sino que además ofrece beneficios sostenidos por mejoras de eficiencia y reducción de retrabajo.